**丑图秀秀 安卓第一期 开发需求**

1. 需求：第一期开发先完成工具，第二期完成社区
2. 计划上线时间：第一期一月中旬

1. 图片：明天给你

服务器API：我们的iOS程序员QQ：413854576 让他给你们交代接口事宜

1. 开发验收：
   1. 需要定期update开发进度，每周给我们两次最新的版本
   2. 对代码的注释尽量详尽，便于我们后期开发维护
   3. 对工具，社区两期，每一期进行完整的验收

|  | 目标 | 计划 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求 | 一期完成工具，二期完成社区 | 2013年11月18日至2014年1月15日完成一期 | 11月18日起，第一个版本进度在11月27日。以后每周最两个个版本，周二和周五。 |
| 开发需求 | 更多的适配机型 | UI切图方面，以主流4.0系统和720P的屏幕为主，其他作为适配。 | Android的UI切图只需要提供针对720屏幕的切图。其他的屏幕分辨率如果有需要，只提供部分切图作为适配使用。  适配机型以：三星，小米，Nexus系列作为主要机型。 |
| 产品设计 | 能更详细的提供产品的设计 | Android版本的功能前期参照iOS进行开发，等待UI给出具体的样式图和切图。 |  |
| 验收 | 稳定准时的完成项目 | 每周提交一到两个版本作为预览。每个版本注明修改的问题或是增加的功能。 | 前期的功能开发阶段，提交的都是Alpha版本，只是作为预览。主要功能完成以后，开始提交Beta版本，可以进入bug测试阶段。 |
| 费用 |  | 一期费用分两期支付，预付款和尾款 | 预付款的支付时间是11月27日，尾款的支付时间是第一个版本验收完成。预付款和尾款各是一期的一半。 |

**Android开发问题汇总：**

编辑页面

* 拍照->取消所有操作，重新拍照，确认逻辑是否是这样。

正确，就是这样

* 重置->删除所有素材，确认逻辑是否是这样。

重置：恢复为编辑前的状态，删除所有素材和场景，还要恢复照片尺寸

* 场景:

1. 需要增加文字（只有一处？还是支持多处？格式需要明确）

至今只定义一处，最多只有一处，或者没有

1. 场景作为蒙层置于上方？

贴图和文字至于场景上方

* 贴图，需要有亮度、对比度、饱和度、擦除、重置（重置是干嘛用的？）

需要，重置就是恢复贴图为编辑的状态，把亮度对比度饱和度擦除都取消

* 分享 (微博、朋友圈、微信好友)，需要提供微信，微博的API KEY。

//新浪微博配置信息

#define SINA\_APPID @"431566928"

#define SINA\_SECRET @"1b3523a86e8eee65bed679f545dc43c6"

//微信配置

#define WX\_APPID @"wx375024ff3d6e6707"

* 选择素材的弹出view中的素材，是像现在一样大小不一样的排列，还是使用gridview排列，gridview会将所有素材缩放成一样的大小。

素材大小不一样